# Đề xuất công trình và dịch vụ

- Cải tạo nhà máy xử lý nước thải

- Lắp đặt thiết bị tái chế

- Dịch vụ quản lý giao nhượng vận hành

Nguồn gốc: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MAY MẶC THANH CÔNG

2018. 1

Hệ thống xử lý nước thải	Bệnh viện

;z1l<juJ : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MAY MẶC THANH CÔNG

A1lli'-7<J-}I lY cl;<J- 1Bl!y	;zB01% 1t1:11 -B,;_Ji'-A}	¾0a

cl %	A1l0 l-7

# -11"} 1r-i7-g_ 71 -8-}CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MAY MẶC THANH CÔNG ;<111 i1- J

¾0J 1	°11:3}7-1	9- 11.5:.	;<11 "l	;<11½	L-19-.

2018. 1. 19

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MAY MẶC THANH CÔNG t:RK01A} ,11-&}

- Mục lục -

| Chương 1 | Vấn đề thương mại |  | Chương 5 | Quản lý chất lượng và an toàn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tóm tắt giá đề xuất | 1-1 | 5.1 | Kế hoạch quản lý chất lượng | 5-1 |
| 1.1 | Cải tạo nhà máy xử lý nước thải hiện có | 1-2 | 5.2 | Kế hoạch quản lý an toàn | 5-2 |
| 1.2 | Lắp đặt thiết bị tái chế mới | 1-4 |  |  |  |
| 1.3 | Dịch vụ quản lý giao nhượng vận hành | 1-5 | Chương 6 | Tài liệu đính kèm |  |
| Chương 2 | Vấn đề kỹ thuật |  | 6.1 | Bản vẽ | 6-1 |
| 2.1 | Kết quả đánh giá kỹ thuật nhà máy xử lý nước thải hiện có | 2-1 |  |  |  |
| 2.2 | Thiết kế tái sử dụng | 2-18 |  |  |  |
| Chương 3 | Điều khoản hợp đồng chính |  |  |  |  |
| 3.1 | Điều khoản hợp đồng | 3-1 |  |  |  |
| Chương 4 | Kế hoạch quản lý công đoạn |  |  |  |  |
| 4.1 | Bảng công đoạn | 4-1 |  |  |  |
| 4.2 | Kế hoạch quản lý công đoạn | 4-2 |  |  |  |

Mục 1: Thông tin về doanh nghiệp

# Tóm tắt số tiền đề xuất (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Hữu Bích Water hỗ trợ thiết kế để giảm chi phí nguyên vật liệu cho khách hàng và được thực hiện bởi nhóm cơ sở hạ tầng của khách hàng

# Cải tạo công trình xử lý nước thải hiện có

1.1.11.1.1

Tóm tắt thiết kế công trình xử lý nước thải hiện có

Công trình xử lý nước thải được thiết kế với công suất 4.500 tấn/ngày, nhưng hiện đang hoạt động với công suất 5.500-6.000 tấn/ngày

Nước thải được xả thẳng vào sông đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước thải

Hiện tại, công trình đã được cấp phép với công suất 4.500 tấn/ngày, nhưng thực tế đang xả thải vượt quá 1.000-1.500 tấn/ngày

Công trình xử lý nước thải trực tiếp vào sông mới được áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nước loại A và công trình xử lý nước thải hiện có cũng có khả năng áp dụng tiêu chuẩn này trong tương lai

1.1.21.1.2

Tóm tắt đánh giá cơ sở hạ tầng công trình xử lý nước thải hiện có

Để đáp ứng công suất 4.500 tấn/ngày, cần cài đặt thiết bị tái sử dụng

Nhiệt độ quá cao làm giảm hiệu suất xử lý vi sinh vật

Thiết bị tiêm chất hoá học đã cũ và hiệu suất sử dụng chất hoá học giảm

Lượng nước thải đầu vào lớn, cần nâng cao hiệu suất xử lý sinh học của công trình hiện có

Thiết bị lọc của công trình xử lý nước thải được thiết kế để vận hành thủ công, khó quản lý

1.1.31.1.3

Tóm tắt công trình cải tạo

| Số thứ tự | Phân loại | Công trình cải tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt thiết bị làm lạnh bổ sung | - Cài đặt tháp làm lạnh | Sử dụng cả thiết bị mới và cũ |
| 2 | Bảo dưỡng và cải tiến hệ thống cung cấp chất tẩy rửa và cung cấp chất tẩy rửa tốt hơn | - Cài đặt lại ống dẫn chất tẩy rửa - Thay thế bơm chất tẩy rửa - Cải tiến loại chất tẩy rửa sử dụng | Cung cấp miễn phí (dịch vụ duy trì và quản lý hoạt động) |
| 3 | Cải tiến hiệu suất xử lý sinh học | - Cải tiến hiệu suất bằng cách nâng cấp hệ thống xử lý sinh học từ hệ thống xử lý bằng vi sinh vật đến hệ thống MBBR - Cải tiến khả năng xử lý sinh học | Cung cấp miễn phí (trị giá 100.000 USD) |
| 4 | Bảo dưỡng bộ lọc | - Đưa vào tự động hóa | Loại trừ khỏi công trình này (đưa vào nhà máy mới) |
| Số tiền cung cấp (USD) |  |  | 50.000 |

1.1.41.1.4

Kết quả dự kiến sau khi hoàn thành công trình bảo dưỡng

11

Đạt được mức độ A cho chất lượng nước thải xả

22

Ngăn chặn vấn đề môi trường cho đến khi nhà máy được chuyển đến nơi khác bằng cách bảo dưỡng thiết bị cũ

33

Có thể kéo dài tuổi thọ của bức chắn và giảm chi phí bảo trì khi cài đặt thiết bị tái sử dụng

1.1.51.1.5

Các nhiệm vụ không bao gồm trong công trình bảo dưỡng (nhiệm vụ của bên đặt hàng)

11

Điện cho công trình bảo dưỡng

22

Nước cho công trình bảo dưỡng

# Cài đặt thiết bị tái sử dụng mới

1.2.11.2.1

Điều kiện thiết kế cho thiết bị tái sử dụng

Nâng cấp chất lượng xử lý nước thải từ mức B lên mức A

Thiết kế màng RO để hoạt động lâu dài

Thiết kế để nước có chất lượng hoàn toàn phù hợp để tái sử dụng

Thiết kế để dễ dàng tháo dỡ và chuyển thiết bị khi chuyển nhà máy (theo phương pháp Skid Mounted)

1.2.21.2.2

Phạm vi cung cấp

11

Điều kiện đề xuất cơ bản

| Số thứ tự | Phân loại | Tóm tắt nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cơ khí/Ống nước | - UF - R/O - Bao gồm bơm, ống nước và các thiết bị khác |  |
| 2 | Xây dựng/Công trình | - Cải tiến công trình hiện trường để cài đặt thiết bị tái sử dụng | Sự hợp tác của nhóm hạ tầng của bên đặt hàng |
| 3 | Điện / Điện truyền | - Cáp, bảng điều khiển PLC, hệ thống điều khiển, |  |
| 4 | Cài đặt / Khởi động | - Cài đặt thiết bị hiện trường và khởi động ban đầu thiết bị |  |
| Điều kiện đề xuất cơ bản |  | - Bảo hành tuổi thọ RO 1 năm, - Bảo hành tuổi thọ UF 3 năm | 517.000 |

22

Điều kiện lựa chọn (thiết bị bổ sung để cải thiện tuổi thọ RO và UF)

| Phân loại | Tóm tắt nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị bổ sung | - Thêm thiết bị loại bỏ chất hữu cơ vào cấu hình UF-RO hiện có (Thêm chất hấp thụ hữu cơ) - Bảo hành tuổi thọ RO 2 năm | 78.000 |

※ Điều kiện lựa chọn là các thông số mà không được bao gồm trong điều kiện đề xuất cơ bản, nhưng có thể được thêm vào để cải thiện hiệu suất hệ thống

1.2.31.2.3

Phạm vi thiết kế và thi công

Turnkey

Tất cả các nhiệm vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị được nêu trong các mục 1.2.3

Thiết bị dựa trên hợp đồng,

Ống dẫn,

Kiến trúc,

Xây dựng,

Điện,

Đo lường và các nhiệm vụ khác

1.2.41.2.4

Phạm vi công việc không bao gồm trong đề xuất này

11

22

Công việc liên quan đến việc lắp đặt biến áp phía 1 (trừ điện và nước sử dụng cho công trình

33

Công trình xây dựng / công trình xây dựng cho thiết bị tái sử dụng:

Thiết kế công suất biến áp là nhiệm vụ của nhà thầu)

Sử dụng nhóm hạ tầng của bên mua (thiết kế là nhiệm vụ của nhà thầu)

# Dịch vụ quản lý giao phó vận hành

1.3.11.3.1

Quản lý giao phó vận hành nhà máy xử lý nước thải hiện có

11

Điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn A của nhà máy xử lý nước thải

| Phân loại | Tiêu chuẩn tính toán | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công | Bao gồm |  |
| Chi phí vật liệu | Bao gồm |  |
| Chi phí hóa chất | Bao gồm |  |
| Chi phí bảo trì | Bao gồm |  |
| Hóa đơn điện | Do bên mua cung cấp |  |
| Hóa đơn nước | Do bên mua cung cấp |  |
| Chi phí xử lý bùn | Tiêu chuẩn xử lý 100% |  |
| Tiêu chuẩn tính toán | 5.500 tấn / ngày, tiêu chuẩn hoạt động trong 25 ngày | Tiêu chuẩn chất lượng nước theo tiêu chuẩn A |

1.3.21.3.2

Quản lý giao phó vận hành thiết bị tái sử dụng

11

Feed 2.000 tấn / ngày

Recovery 65%

Điều kiện vận hành

| Phân loại | Tiêu chuẩn tính toán | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công | Bao gồm |  |
| Chi phí vật liệu | Bao gồm |  |
| Chi phí hóa chất | Bao gồm | Vận hành bình thường, vận hành tái sinh, vận hành CIP |
| Chi phí bảo trì (bao gồm chi phí thay thế lớp màng) | Bao gồm | Chu kỳ 3 năm cho màng UF Chu kỳ 1 năm cho màng RO (điều kiện đề xuất cơ bản) (Trên 2 năm khi đưa thiết bị kéo dài tuổi thọ RO) |
| Hóa đơn tiền điện | Do bên đặt hàng cung cấp |  |
| Hóa đơn tiền nước | Do bên đặt hàng cung cấp |  |
| Tiêu chuẩn đề xuất | Tiêu chuẩn hoạt động 2.000 tấn/ngày, 25 ngày | Tỷ lệ thu hồi trên 65% |

33

Mục 2: Điều khoản dài hạn

# Kết quả đánh giá công nghệ của nhà máy xử lý nước thải hiện tại

2.1.12.1.1

Thách thức hiện tại của nhà máy xử lý nước thải

11

Vượt quá lượng xả thải (1.000 ~ 1.500 tấn/ngày)

22

Thách thức liên quan đến hoạt động nhà máy xử lý nước thải

Báo cáo về chất lượng và dung lượng xả thải cho chính phủ Việt Nam theo quy định pháp luật (từ tháng 1 năm 2018, có thời gian hoãn)

- Nếu không đáp ứng được chất lượng và dung lượng xả thải, có thể bị chính phủ Việt Nam ngừng hoạt động nhà máy

Lượng xả thải (5.500 ~ 6.000 tấn/ngày) vượt quá dung lượng xả thải đã được phê duyệt (4.500 tấn/ngày)

- Cần tìm giải pháp trong thời gian chuyển giao của chính phủ năm sau

Nếu xả thải của nhà máy xử lý nước thải trực tiếp vào sông, phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước loại A. Trong tương lai, nhà máy xử lý nước thải của Tancom cũng có thể phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước loại A.

Giải pháp cho thách thức hiện tại của nhà máy xử lý nước thải

Cài đặt thiết bị

- Nếu một phần nước thải được tái sử dụng làm nước tiện nghi, có thể đáp ứng dung lượng xả thải cho phép (4.500 tấn/ngày)

Thay thế và cải tiến một số thiết bị và quy trình

- Khó thực hiện việc thay thế toàn bộ thiết bị do kế hoạch di dời nhà máy

- Cải tiến thiết bị chính để cải thiện chất lượng nước và đảm bảo hoạt động ổn định của nhà máy xử lý nước thải

44

Mô hình sửa chữa nhà máy xử lý nước thải

2.1.22.1.2

Xem xét bản vẽ thiết kế nhà máy xử lý nước thải hiện có

11

Quy trình xử lý nước thải

22

Quy trình xử lý bùn

33

Quy trình trả lại bùn

44

Quy trình pha chế và tiêm chất tẩy

55

Quy trình tiêm khí

2.1.32.1.3

Xem xét quy trình nhà máy xử lý nước thải hiện có

2.1.42.1.4

Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào nhà máy xử lý nước thải

11

Kết quả phân tích nước thải của Huvic Water

22

Kết quả phân tích của cơ quan chứng nhận

2.1.52.1.5

22

33

Xem xét kết quả phân tích và hiệu suất xử lý từng quy trình của nhà máy xử lý nước thải hiện có

11

Kết quả phân tích ngày 20/11/2017

Kết quả phân tích ngày 01/12/2017

Kết quả phân tích ngày 12/12/2017

44

Kết quả xem xét hiệu suất xử lý

Dựa trên kết quả phân tích, nhà máy xử lý nước thải Tancom hiện đáp ứng tiêu chuẩn cho phép xả với lượng nước thải đầu vào 5.500 tấn/ngày (theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011 B)

Nhận thấy rằng cát của tôi bị ô nhiễm và gây ô nhiễm cho nước thải xử lý

Dự đoán rằng khi cải tiến quy trình, có thể đáp ứng tiêu chuẩn xả cấp A theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011

(Gần đây, chính phủ yêu cầu các nhà máy xử lý nước thải trực tiếp xả vào sông đạt chất lượng nước cấp A)

2.1.62.1.6

Xem xét thông số kỹ thuật bể xử lý nước thải hiện có

11

Phân tích thông số kỹ thuật bể xử lý

| Số | Tên bể | Số lượng | Kích thước(m) | Thể tích (m3) | HRT (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van điều chỉnh lưu lượng | 1 | 10.9 (D1) x 18.5 (D2) x 27.3 (W) x 5.6 (H) | 2,047 | 8.9 | Hình thang |
| 2 | Bể phản ứng hóa học cấp 1 | 1 | 2.24 (D1) x 5.27 (D2) x 9.1 (W) x 2.8 (H) | 78.6 | 0.3 | Hình thang |
| 3 | Bể kết tủa hóa học cấp 1 | 4 | 6.2m(D) x 6.2m(W) x 7.9m(H) | 188.4 | 0.8 | Bể kết tủa dạng tấm dốc |
| 4 | Bể sục (nhóm 1) | 1 | 46m(D) x 6.4m(W) x 7.3m(H) | 1,854.7 | 8.1 |  |
| 5 | Bể sục (nhóm 2) | 1 | 46m(D) x 6.4m(W) x 7.3m(H) | 1,854.7 | 8.1 |  |
| 6 | Bể kết tủa sinh học (nhóm 1) | 1 | 30m(D) x 7.5m(W) x 6.1m(H) | 810.0 | 3.5 |  |
| 7 | Bể kết tủa sinh học (nhóm 2) | 1 | 30m(D) x 7.5m(W) x 6.1m(H) | 810.0 | 3.5 |  |
| 8 | Bể nồng độ bùn | 1 | 29m(D) x 6.4m(W) x 7.3m(H) | 1,169.3 | 5.1 |  |
| 9 | Bể phản ứng hóa học cấp 2 | 1 | 10.5m(D) x 6.4m(W) x 4.8m(H) | 255.4 | 1.1 |  |
| 10 | Bể kết tủa hóa học cấp 2 | 1 | 5.2m(D) x 6.4m(W) x 4.8m(H) | 126.5 | 0.6 |  |
| 11 | Bể cát | 4 | 3m(ĐK) x 3m(H) | 21.2 | 0.1 | Bể thép |
| 12 | Bể chứa bùn | 1 | 2.24 (D1) x 5.27 (D2) x 10.9 (W) x 4 (H) | 122.8 | 0.5 | Hình thang |

22

Kết quả phân tích thông số kỹ thuật của bể xử lý

Trong trường hợp, thời gian lưu trú ban đầu được thiết kế là khoảng 10 giờ khi lượng nước thải đầu vào là 4.500 tấn/ngày, nhưng hiện tại lượng nước thải đầu vào là 5.500 tấn/ngày, thời gian lưu trú không đủ so với thiết kế ban đầu. Cần cải thiện hiệu suất xử lý của bể phân hủy.

☞ Giải pháp: Có thể giải quyết bằng cách áp dụng công nghệ MBBR (viên sinh học) cho bể phân hủy

2.1.72.1.7

Kết quả thử nghiệm cải tiến quy trình xử lý nước thải hiện tại

※ Xử lý bùn:

Nguyên nhân dẫn đến hiệu suất hoạt động của bể phân hủy giảm,

Do tính chất lắng của bùn không tốt, dễ nổi lên mà không lắng xuống.

2.1.82.1.8

2.1.8

Kết luận về đánh giá công nghệ của nhà máy xử lý nước thải hiện tại

11

Tóm tắt các phần cần cải tiến

Tóm tắt nội dung cải tiến quy trình

| Số thứ tự | Phân loại | Nội dung cải tiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt thêm hệ thống làm lạnh | - Lắp đặt tháp làm lạnh | Sử dụng cả thiết bị mới và cũ |
| 2 | Cải tiến hệ thống tiêm chất hoá học | - Cài đặt lại đường ống tiêm chất hoá học - Thay thế bơm tiêm chất hoá học - Cải tiến loại chất hoá học sử dụng | Cung cấp miễn phí (dịch vụ duy trì và quản lý vận hành) |
| 3 | Cải tiến hiệu suất xử lý sinh học | - Cải tiến hiệu suất bể phân hủy thành bể MBBR - Cải thiện khả năng xử lý sinh học | Cung cấp miễn phí |
| 4 | Cải tiến hệ thống lọc | - Đưa vào tự động hóa | Loại trừ công trình lắp đặt lần này (đưa vào nhà máy mới) |

22

33

Mục tiêu cải tiến quy trình

Mục tiêu chất lượng nước thải xả ra môi trường ở Việt Nam

Đạt được chất lượng nước loại A để kéo dài tuổi thọ thiết bị tái sử dụng và tăng giá trị xuất khẩu

44

Chi tiết các phần cần cải tiến

# Thiết kế tái sử dụng

2.2.12.2.1

Thiết kế Hữu BịsWoter

11

Khái niệm thiết kế

Thiết kế chỉ sử dụng các thiết bị cần thiết để giảm thiểu chi phí

Thiết kế dễ dàng bảo trì và quản lý

Hoàn thiện thiết kế toàn bộ thiết bị (Skid Mounted) để chuẩn bị cho việc chuyển đến nhà máy thứ 2.

Áp dụng UF tự sản xuất vào thiết kế để giảm chi phí bảo trì

22

Quy trình thiết kế

33

Ưu điểm của công nghệ tái sử dụng nước của HUVISWATER

### Thiết kế hệ thống RO màng tối ưu hóa cho việc tái sử dụng

- Dựa trên kinh nghiệm thiết kế thiết bị xử lý/nhận dạng nước thải trong nhiều lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa dầu, nhà máy bán dẫn điện tử, nhà máy nhuộm, v.v. có thể thiết kế RO màng với tỷ lệ thu hồi cao (từ 65% đến 80%)

Thiết kế Scavenger để loại bỏ hoàn toàn chất hữu cơ để cải thiện tuổi thọ và hiệu suất của RO (tùy chọn)

Nếu cần thêm thiết bị, có thể vận hành RO trong hơn 1 năm

### Trong trường hợp nước thải từ nhà máy nhuộm, tải trọng BOD/COD có thể thay đổi đáng kể. Nếu tải trọng BOD/COD cao, có thể bảo vệ màng RO bằng cách hoàn toàn loại bỏ BOD/COD thông qua việc vận hành Organic Scavenger (Công nghệ này đã được chứng minh qua các dự án tại Ấn Độ và Qatar)

- Sử dụng UF màng tự sản xuất hiệu suất cao

- Sử dụng bộ lọc UF màng tiền xử lý hiệu suất cao để giảm tải cho màng RO, kéo dài tuổi thọ và chu kỳ làm sạch hóa chất, giảm chi phí vận hành và tăng tính kinh tế

HUVISWATER tự sản xuất bộ lọc UF màng tiền xử lý tại phòng nghiên cứu tại Hàn Quốc, có thể đáp ứng ngay cả trong trường hợp khẩn cấp khi gặp vấn đề với UF màng

44

Phân tích chi phí bảo trì

### Phân loại

  - Tiêu chuẩn tính toán

Ghi chú

Chi phí nhân công

  - Bao gồm

  - Chi phí vật liệu

Bao gồm

Chi phí hóa chất

| Bao gồm | Vận hành bình thường, vận hành tái sinh, vận hành CIP | Chi phí bảo trì |
| --- | --- | --- |
| (Bao gồm chi phí thay thế màng) | Bao gồm |  |
| Chu kỳ 3 năm cho UF màng | Chu kỳ 1 năm cho RO màng |  |
| Chi phí điện | Do khách hàng cung cấp | Chi phí nước |
| Do khách hàng cung cấp Tiêu chuẩn đề xuất | 2.000 tấn/ngày, 25 ngày hoạt động | Tỷ lệ thu hồi trên 65% 2.2.22.2.2 |
| So sánh và phân tích các dự án tái sử dụng nước của HUVISWATER và Việt Nam | 11 |  |
| 수도요금 | 발주처 |  |
| 제안 | 2,000톤/일, | 회수율 |

2.2.2

휴비스워터

1

Thiết kế tái sử dụng trường hợp Việt Nam

Thiết kế và thi công từ công ty

Trong trường hợp thiết bị tái sử dụng, không thiết kế màng UF

Nếu không thiết kế, gánh nặng ô nhiễm trên màng RO sẽ làm giảm tuổi thọ

Hiệu suất xử lý của thiết bị chỉ đạt 50-60%

22

Điều khoản hợp đồng chương 3

# Điều khoản hợp đồng

3.1.13.1.1

Giấy phép từ cơ quan chính quyền

11

Cung cấp và bảo trì nước từ HUBISWATER

Nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến công việc sửa chữa và lắp đặt

Nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến việc vận hành bình thường của thiết bị tái sử dụng sau khi lắp đặt (nếu cần)

Nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến việc xả thải (giấy phép lượng nước thải) để vận hành bình thường (nếu cần)

Nhiệm vụ của bên đặt hàng

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép liên quan đến công việc sửa chữa và lắp đặt thiết bị tái sử dụng

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép liên quan đến việc vận hành bình thường của thiết bị tái sử dụng sau khi lắp đặt (nếu cần)

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép (nếu cần)

3.1.23.1.2

Cung cấp của nhà thầu

11

Sửa chữa nhà máy xử lý nước thải hiện có

22

Sản xuất và lắp đặt thiết bị tái sử dụng

33

Quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải hiện có và thiết bị tái sử dụng

3.1.33.1.3

Các nhiệm vụ không bao gồm của nhà thầu

Cung cấp điện và nước sử dụng trong quá trình thi công

Công việc cung cấp điện 1 pha (biến áp) để vận hành thiết bị

Công trình xây dựng để lắp đặt thiết bị

Tuy nhiên, nhà thầu sẽ hỗ trợ thiết kế để giảm chi phí cho bên đặt hàng và nhóm hạ tầng của bên đặt hàng sẽ thực hiện công việc thi công

Kế hoạch tổ chức công việc trong Chương 4

# Bảng công đoạn

11

Kế hoạch công đoạn dự kiến

| Công Loại |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ký kết hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sửa chữa nhà máy xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cơ Đầu Công Xây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dựng Công Ty 3. Công trình cơ khí (thiết bị) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mua máy móc/vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lắp đặt máy móc/ống dẫn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lắp đặt tại công trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Công trình điện (thiết bị) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mua vật liệu điện/đo lường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lắp đặt điện/đo lường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sản xuất bảng điều khiển PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lắp đặt tại công trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Công trình điện (tại công trường) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lắp đặt biến áp phụ tải 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Nhiệm vụ của bên đặt hàng) Lắp đặt cáp/hoàn thiện kết nối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Thử nghiệm hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Hoạt động bình thường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vận hành giao nhận) ※ Khi ký kết hợp đồng, cần thực hiện lại theo thực tế và gửi lại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kế hoạch quản lý công đoạn

# 4.2.14.2.1

4.2.1

Mục tiêu quản lý công đoạn

Quản lý thời gian dựa trên mục đích,

Quản lý tiến độ,

Quản lý tài nguyên (thiết bị,

Vật liệu,

Nhân lực) nhằm đảm bảo tuân thủ quy trình và đạt được mục tiêu không có sự cố.

무사고

4.2.24.2.2

Hướng tiến

Điều tra, phân tích và áp dụng.

Nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các vấn đề dự kiến và áp dụng chúng.

Phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình để tránh trì hoãn công đoạn chính.

Xây dựng hệ thống hợp tác hữu hiệu giữa các bên liên quan (bên đặt hàng, người giám sát, nhà thầu, đối tác hợp tác, v.v.).

Thực hiện việc quản lý công đoạn và thực hiện quản lý chất lượng và an toàn một cách hiệu quả.

4.2.3

Quản lý công đoạn

Thực hiện thử nghiệm hoạt động, kiểm tra và bảo dưỡng trước khi đưa vào sử dụng.

Đảm bảo có đủ phụ tùng dự phòng và xác định các cơ sở sửa chữa và cung cấp phụ tùng gần công trường.

Chương 5: Quản lý chất lượng và an toàn

# Kế hoạch quản lý chất lượng

5.1.15.1.1

Hướng đi cơ bản

Thiết lập kế hoạch đảm bảo chất lượng và thực hiện quản lý chất lượng

Tiến hành công trình phù hợp với các quy định về hợp đồng

Cải thiện chất lượng và đáng tin cậy thông qua kiểm tra

5.1.25.1.2

Kế hoạch đảm bảo chất lượng và quy trình quản lý chất lượng

5.1.35.1.3

Đảm bảo chất lượng

Cải thiện chất lượng bằng cách tái thi công các yếu tố không đạt tiêu chuẩn chất lượng nội bộ tại Việt Nam

Tái thi công các yếu tố không đạt tiêu chuẩn chất lượng nội bộ để đáp ứng yêu cầu chất lượng

# Kế hoạch quản lý an toàn

5.2.15.2.1

Các yếu tố quan trọng trong quản lý an toàn

Danh sách các mục kiểm tra

Đăng ký và phê duyệt

- Hợp đồng thuê, việc mua bảo hiểm, tình trạng bằng cấp của tài xế

- Đề nghị phê duyệt việc sử dụng thiết bị

- Phòng cháy chữa cháy và các thiết bị an toàn điện

Tình trạng thiết bị neo đậu (neo, dây cáp, winch)

Quản lý việc cung cấp giáo dục về an toàn và cung cấp trang thiết bị bảo hộ

Có mặt tại hiện trường

5.2.25.2.2

Tổ chức quản lý an toàn

Người chịu trách nhiệm)

    - Viết quy định quản lý an toàn và sức khỏe

    - Sự phối hợp và điều chỉnh giữa giám sát và nhà thầu phụ

Lập và thực hiện kế hoạch giáo dục về an toàn tại nơi làm việc

    - Điều tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp phòng ngừa tai nạn công nghiệp

    - (Người chịu trách nhiệm về công việc, kỹ sư chịu trách nhiệm)

Là người chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động an toàn thực tế liên quan đến công việc đó

    - Nguy hiểm, các thiết bị và cơ sở vật chất liên quan đến công việc

    - An toàn,

Sức khỏe,

Kiểm tra và xử lý sự cố

(Trưởng ban công việc trực tiếp, người chịu trách nhiệm công việc của nhà thầu phụ, v.v.)

Trưởng ban,

    - Phó ban, v.v.,

Được thành lập và chỉ định làm người chịu trách nhiệm an toàn cho công việc nguy hiểm

Người chịu trách nhiệm quản lý an toàn và sức khỏe của chủ đầu tư

Đại diện hiện trường

Quản lý an toàn

Người quản lý và giám sát

Người giám sát cháy

Người chịu trách nhiệm quản lý an toàn và sức khỏe

.

Người chịu trách nhiệm theo công việcNgười giám sát quản lý (chịu trách nhiệm)Đại diện của các công ty liên kết	Người phụ trách an toàn

Người giám sát của bên đặt hàng

Người đại diện hiện trường

5.2.35.2.3

Kế hoạch quản lý an toàn chi tiết

Mặt kỹ thuật

Cải thiện phương pháp thực hiện và phương pháp xây dựng

Kiểm tra tính phù hợp và tình trạng hoạt động

Xem xét cài đặt

Xem xét khả năng truyền đạt hình ảnh cho công nhân về yếu tố nguy hiểm sau khi cài đặt

Cải thiện phương pháp thực hiện và phương pháp xây dựng

Cải thiện tính phù hợp và tăng cường việc đảm bảo nguồn cung cấp

Thực hiện đào tạo kiến thức cơ bản về mục đích và cách sử dụng

Gắn kết và tăng cường việc cài đặt khẩu hiệu, áp phích

Đào tạo an toàn, tổ chức sự kiện và phát triển động lực

Cải thiện tính phù hợp và tăng cường việc đảm bảo nguồn cung cấp

Xác định phương pháp làm việc tiêu chuẩn dựa trên các trường hợp đã xảy ra và xem xét phương pháp làm việc phù hợp với hiện trường

Xem xét phương pháp kiểm tra định lượng nguy hiểm hàng ngày dựa trên khu vực xảy ra tai nạn

Kiểm tra định kỳ tính ổn định của thiết bị hoặc vật liệu xây dựng trên hiện trường

Hỗ trợ việc cài đặt và sử dụng các thiết bị bảo vệ và phương tiện bảo hộ phù hợp với cải thiện môi trường làm việc

Xác định phương pháp làm việc tiêu chuẩn dựa trên các trường hợp đã xảy ra và xem xét phương pháp làm việc phù hợp với hiện trường

Thực hiện quy định quản lý an toàn và đào tạo, khuyến khích tự nguyện thực hiện phong trào không tai nạn

Đề xuất và thực hiện các biện pháp an toàn thực tế

Đánh giá và xác nhận định lượng nguyên nhân gây ra hành vi không an toàn

Thiết lập và thực hiện quy định quản lý an toàn và sự khuyến khích tự nguyện tham gia vào các hoạt động không tai nạn

6.1 Bản vẽ

# 11

Mức độ quy trình thiết bị tái sử dụng nước của Huviss

11

Mức độ quy trình thiết bị tái sử dụng nước của Huviss (1/4)

11

Mức độ quy trình thiết bị tái sử dụng nước của Huviss (2/4)

11

Mức độ quy trình thiết bị tái sử dụng nước của Huviss (3/4)

11

Mức độ quy trình thiết bị tái sử dụng nước của Huviss (4/4)

휴비스워터